|  |  | Naručitelj: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Datum zadnje izmjene: 26.02.2025. |  |  |
|  | Datum ustrojavanja registra: 26.04.2018. |  |  |  |
|  |  | 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14.; 15.; 16.; 17.; 18.. Evidencijski broj nabave; Predmet nabave; CPV; Broj objave iz EOJN RH; Vrsta postupka; Naziv i OIB ugovaratelja; Naziv i OIB podugovaratelja; Datum sklapanja; Oznaka/broj ugovora; Rok na koji je sklopljen; Iznos bez PDV-a; Iznos PDV-a; Ukupni iznos s PDV-om; Ugovor se financira iz fondova EU; Datum izvršenja; Ukupni isplaćeni iznos s PDV-om; Obrazloženja; Napomena; Datum objave; Datum ažuriranja. Ne; 26.04.2018; 26.04.2018. 01-2021-ITU-VV; Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza; 45262600; 2024/S F20-0005881; Otvoreni postupak; Zajednica ponuditelja: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN); Modulor Constructions; PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) podružnica Zagreb; 30.01.2024; KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ: 380-01-01-22-64; 29.11.2022 - 29.02.2024 (razdoblje); 52.026,30 EUR; 13.006,58 EUR; 65.032,88 EUR; Ne; 29.02.2024; 65.032,88 EUR; Dodatak VIII. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na prenamjeni zgrade bivše Mornaričke bolnice br.01-2021-ITU-VV; 16.02.2024; 24.07.2024. 01-2021-ITU-VV; Prenamjena zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza; 45262600; 2024/S F20-0007685; Otvoreni postupak; Zajednica ponuditelja: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN); Modulor Constructions; PREDUZECE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE MODULOR DOO BEOGRAD (ZEMUN) podružnica Zagreb; 14.02.2024; KLASA:406-05/22-01/01, URBROJ: 380-01-01-22-64; 29.11.2022. - 29.02.2024 (razdoblje); 38.897,00 HRK; 9.724,25 HRK; 48.621,25 HRK; Da; 29.02.2024; 48.621,25 HRK; Navedeno povećanje odnosi se na Dodatak IX Ugovoru. Dana 26.04.2024. Naručitelj i Izvođač radova sklopili su Dodatak X. Ugovoru o javnoj nabavi za izvođenje radova na prenamjeni zgrade bivše Mornaričke bolnice br. 01-2021-ITU-VV, kojim se temeljem Članka 320. ZJN ugovaraju dodatni izvan troškovnički radovi u iznosu 57.188,09 EUR (bez PDV-a), a što predstavlja povećanje za 0,96% Osnovnog ugovora, te kumulativno povećanje u iznosu 19,49% Osnovnog ugovora. Ovim Dodatkom X. također se utvrđuje sveukupna vrijednost izvedenih radova po konačnom obračunu u iznosu 7.141.203,87 EUR bez PDV-a, odnosno 8.926.504,84 EUR s PDV-om.; 07.03.2024; 26.02.2025. 02-2021-ITU-MV; NABAVA USLUGE STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ZA PROJEKT (prenamjene zgrade bivšeg vojnog objekta - Mornaričke bolnice za potrebe istarskog Sveučilišta – druga faza); 71247000; 2024/S F20-0009241; Otvoreni postupak; Zajednica ponuditelja: ZEM nadzor d.o.o.; ECO Projekt d.o.o.; ZIV-TICA d.o.o. 38867321879; 28.02.2024; KLASA: 406-05/22-01/02, URBROJ: 380-01-01-22-37; 09.12.2022 - 29.02.2024 (razdoblje); 9.001,39 HRK; 2.250,35 HRK; 11.251,74 HRK; Da; 26.04.2024; 11.251,74 EUR; Dodatak II. Ugovoru od 28.02.2024.za povećanje cijene za dodatne usluge stručnog nadzora u iznosu 9.001,39 EUR bez PDV-a. Rok za završetak radova je bio 29.02.2024, okončani obračun je bio 26.04.2024.; 22.03.2024; 26.02.2025. 01-2022-ITU-MV; USLUGE VODITELJA PROJEKTA (USLUGE UPRAVLJANJA PROJEKTOM GRADNJE) PROJEKT ITU-OBNOVA BROWNFIELD PODRUČJA U URBANOM PODRUČJU PULA (MORNARIČKA BOLNICA-PRENAMJENA); 71541000; 2024/S F20-0009242; Otvoreni postupak; ZEM nadzor d.o.o. 38867321879; 28.02.2024; KLASA: 406-05/22-01/06, URBROJ: 380-01-01-22-13; 09.11.2022 - 29.02.2024 (razdoblje); 2.253,10 HRK; 563,28 HRK; 2.816,38 HRK; Da; 26.04.2024; 2.816,38 EUR; Dodatak I. Ugovoru za povećanje cijene za dodatne usluge voditelja projekta gradnje Rok za završetak radova produžen do 30.01.2024., te do 29.02.2024. Okončani obračun 26.04.2024.; 22.03.2024; 26.02.2025. 02-2023-MV; RAČUNALA I RAČUNALA OPREMA (STOLNA I PRIJENOSNA RAČUNALA); 30200000; 2024/S 0F3-0010626; Otvoreni postupak; SGM Informatika d.o.o. 09168707993; 25.03.2024; 02-2023-MV; 60 dana od dana sklapanja ugovora; 99.300,00 EUR; 24.825,00 EUR; 124.125,00 EUR; Ne; 06.06.2024; 124.125,00 EUR; Dodatkom br. 1 Ugovoru produžen je rok isporuke do 07.06.2024. (zbog kašnjenja jedne stavke troškovnika, kašnjenje isporuke od strane proizvođača).; 10.04.2024; 15.07.2024. |  |  |
|  |  | *Ažuriranje ugovora u tijeku.. |  |  |
|  |  | Puno značenje stupaca sukladno Pravilniku o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017): 1. Evidencijski broj nabave 2. Predmet nabave 3. Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) 4. Broj objave iz EOJN RH 5. Vrsta postupka (uključujući posebne režime nabave i jednostavnu nabavu) 6. Naziv i OIB ugovaratelja 7. Naziv i OIB podugovaratelja 8. Datum sklapanja ugovora ili okvirnog sporazuma u pisanom obliku, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 9. Oznaka/broj ugovora 10. Rok na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 11. Iznos bez PDV-a na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 12. Iznos PDV-a 13. Ukupni iznos s PDV-om na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 14. Ugovor se financira iz fondova EU 15. Datum kada je ugovor ili okvirni sporazum, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, izvršen u cijelosti ili navod da je isti raskinut prije isteka roka na koji je sklopljen 16. Ukupni isplaćeni iznos ugovaratelju s PDV-om na temelju sklopljenog ugovora ili okvirnog sporazuma, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma 17. Obrazloženje ako je iznos koji je isplaćen ugovaratelju veći od iznosa na koji je ugovor ili okvirni sporazum sklopljen, uključujući ugovore na temelju okvirnog sporazuma, odnosno razlozi zbog kojih je isti raskinut prije isteka njegova trajanja 18. Napomena. |  |  |